**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2023.05.23. 화요일 | 프로젝트명 | 미소랜드 | 작성자 | 한성진 |
| 참석자 | 편진범, 한성진, 신민서, 방문현 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 1. 다음 과제 선정 2. 참고사항 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈/비고 |
| 1. 다음 과제 선정   🞄 진범 : 기획서 작성  🞄 성진 : 기획서 작성 및 포탈 연결, 기능 적용  🞄 민서 : 최종 월드 점검, 스토리보드 작성  - 추억의 거리 디자인  - 스토리보드 작성  - npc 디자인 및 배치  🞄 문현 : 국악당 최종 디자인  - 국악당 스케일링   1. 참고사항   🞄 회의시간  - 오프라인 : 화요일 9교시 이후  - 온라인 : 필요시 기획  🞄 디자인  - 국악당 내부 중앙 잔디부분 제거 (원판 완성)  - 국악당 기준 중앙에 원판 위치  - 문 위치 조정  - 국악당 내부 좌우대칭  - 기와 스케일링 조정  - 타일에 대리석 위에 주황색 타일 디자인  - 국악당 내부 자체적으로 구상 및 디자인  🞄 공통  - 개발이 완료된 결과물 공유 | 이슈나 비고 입력 |
| 1. 다음 회의 과제   진범 : 기획서 작성  성진 : 회의록 작성  민서 : 추억의 거리 디자인  문현 : 디자인 | 이슈나 비고 입력 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 | |
| Ditto랜드를 활용해 민속촌 제작 | 5/27 20:30~ 온라인 회의 진행 | |
| 작품명: 미소랜드(가제) |  | |
| 회의사진 |  | |